FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Plataforma web de comercio y difusión para FERROELÉCTRICOS PYP
Fecha de Elaboración: 22 de Octubre de 2025
Elaborado por: Kamell Noguera, Mariana Gonzalez, Santiago Cardenas y Juan Lozano
Versión del Documento: _________________________________
Área Solicitante: _______________________________________

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

- Especificación mínima: Procesador Intel i5 - Ryzen 5, 8 GB RAM, SSD 256 GB.

- Especificación recomendada: Procesador Intel i7 - Ryzen 7, 16 GB RAM, SSD 512 GB

SOFTWARE

- Especificación mínima: Windows 10 Profesional

- Especificación recomendada:Windows 11 Profesional, Visual Studio Profesional  2022, Microsoft Office 2021, SQL Server

CONECTIVIDAD

- Especificación mínima: 15 Mbps de velocidad de descarga y 5 Mbps de subida.

- Especificación recomendada: 30 Mbps de velocidad de descarga y 15 Mbps de subida.

SOPORTE

- Especificación mínima: Servicio de soporte técnico básico que cubra fallos en el funcionamiento del sistema durante los primeros 6 meses posteriores a la implementación.

- Especificación recomendada: Servicio de soporte técnico ampliado con garantía de 12 meses posteriores a la implementación.

B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

| Proveedor | Producto/Servicio | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | Especificaciones Técnicas | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedor A (Ecolite) | # Bombillo LED 15W Rosca | $5.600 | 100 | $560,000 | Reduce el consumo de energía mientras mejora la iluminación de sus espacios | Calidad aceptable, garantía de 24 meses y alta vida util | Marca genérica |
| Proveedor B (Casaferretera) | # BOMBILLO LED MERCURY- 15W | $4.100 | 100 | $410.000 | Luz blanca, bajo consumo | Calidad aceptable y garantía de 12 meses | Marca genérica, poca vida útil |
| Proveedor C (Casaandina) | # Bombillo Led 12w Blanco | $2.500 | 100 | $250.000 | Iluminación homogénea lo que garantiza la uniformidad de los espacios. | Precio bajo, vida util aceptable | Marca genérica, Poca disponibilidad |
| Proveedor D (Exito) | # BOMBILLO AHORR ESP 15W LUZ BLANCA PHILIPS | $8.000 | 100 | $800.000 | Luz suave, bajo consumo | Alta calidad, garantía amplia | Precio más alto, poca vida útil |

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso (%) | Puntuación (1-5) | Proveedor A (Ecolite) | Proveedor B (Casaferretera) | Proveedor C (Casaandina) | Proveedor D (Exito) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 30% | 4, 3, 5, 1 | 4 x 0.30 = 1.20 | 3 x 0.30 = 0.90 | 5 x 0.30 = 1.50 | 1 x 0.30 = 0.30 |
| Calidad | 25% | 3, 2, 2, 5 | 3 x 0.25 = 0.75 | 2 x 0.25 = 0.50 | 2 x 0.25 = 0.50 | 5 x 0.25 = 1.25 |
| Soporte tecnico | 20% | 3, 3, 1, 4 | 3 x 0.20 = 0.60 | 3 x 0.20 = 0.60 | 1 x 0.20 = 0.20 | 4 x 0.20 = 0.80 |
| Vida util | 15% | 5, 1, 3, 1 | 5 x 0.15 = 0.75 | 1 x 0.15 = 0.15 | 3 x 0.15 = 0.45 | 1 x 0.15 = 0.15 |
| Garantía | 10% | 4, 2, 2, 5 | 4 x 0.10 = 0.40 | 2 x 0.10 = 0.20 | 2 x 0.10 = 0.20 | 5 x 0.10 = 0.50 |
| PUNTAJE TOTAL | 100% |  | 3.70 | 2.35 | 2.85 | 3.00 |

III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

A. COSTOS DE HARDWARE

| Componente | Especificaciones | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores | # Servidor Lenovo Ts440 Intel Xeon E3 1226 V3 Ram 32gb 1tb Ssd 32 Gb | 1 | $1.400.000 | $1.400.000 | Lenovo |
| Equipo de torre | Ryzen 7 5700G, 16GB De RAM, SSD 512 GB NVMe M.2 | 1 | 1.499.900. | 1.499.900 | Variable |
| Monitor | AOC 22B2HM2 22″ Full HD VA 100 Hz | 1 | $439.900 | $439.900 | AOC, Mercado Libre |
| Dispositivos Periféricos | Combo HP Alámbrico Teclado + Mouse 150 Negro | 1 | $120.000 | $120.000 | HP, Falabella |
| SUBTOTAL HARDWARE |  |  |  | $3.459.800 |  |

B. COSTOS DE SOFTWARE

| Software | Tipo (Licencia/Suscripción) | Cantidad | Costo Unitario | Costo Anual | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | PAQUETE: Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus | 1 | $70.000 | $70.000 | Licenciaspccl |
| Visual Studio Professional 2022 | Licencia | 1 | $99.000 | $99.000 | Revolution Soft |
| SQL Server | Licencia | 1 | $219.063 | $219.063 | G2A |
| Suite de aplicaciones de productividad | Licencia (Office si formatea debe comprar un código nuevo) | 1 | Incluido con sistema operativo | N/A | Licenciaspccl |
| SUBTOTAL SOFTWARE | $388.063 |  |  |  |  |

C. COSTOS ADICIONALES

| Concepto | Descripción | Costo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Formación del personal en el uso del sistema, manejo de inventario, generación de reportes y copias de seguridad. | $1.500.000 - $2.200.000 | Una vez |
| Capacitación | Formación del personal en el uso del sistema | $1.000.000 - $2.000.000 | Una vez |
| Servicios | Servicios básicos como Luz, agua y internet | $400.000 - $600.000 | Mensual |
| Mantenimiento | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos | $2.000.000 - $2.500.000 | Anual |
| Soporte Técnico | Atención remota o presencial para resolución de incidencias del sistema, actualizaciones de software y asistencia técnica continua. | $2.000.000 – $3.000.000 | Anual |
| Contingencias (10-15%) | Fondos destinados a imprevistos técnicos, reemplazos de componentes o ampliaciones del sistema. | $800.000 – $1.500.000 | Dependiendo el caso |
| SUBTOTAL ADICIONALES |  | $Entre $8.000.000 y $15.000.000 aprox. |  |

IV. PROPUESTA TÉCNICA

A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo de la Solución: Implementar un sistema informático de gestión para la tienda FERROELÉCTRICOS PYP que permita controlar el inventario, registrar ventas, generar reportes automáticos y optimizar los procesos administrativos, garantizando eficiencia y trazabilidad en las operaciones diarias.

Alcance: La solución incluye la instalación del software en los equipos del administrador y del trabajador, configuración de la base de datos, capacitación del personal, implementación de copias de seguridad automáticas y soporte técnico durante el primer año.

Beneficios Esperados:

- Reducción de errores en el control de inventario.

- Mayor agilidad en el proceso de venta.

- Acceso rápido a reportes de ventas y existencias.

- Mejora en la atención al cliente y en la toma de decisiones.

- Aseguramiento de la información mediante respaldos automáticos.

Requisitos Técnicos:

Hardware:

- Computador tipo torre con procesador Ryzen 7, 16 GB RAM, SSD 512 GB.

- Servidor local con almacenamiento mínimo de 1 TB.

- Conexión a Internet mínima de 10 Mbps (descarga) y 5 Mbps (subida).

Software:

- Sistema operativo Windows 11 con licencia.

- Office 365

- Navegador actualizado (Chrome o Edge).

B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Preparación: Análisis de requerimientos, adquisición de equipos, instalación de licencias y software base.

- Tiempo estimado: 1 semana

- Responsable: Equipo técnico / Administrador del proyecto

Instalación: Montaje físico de equipos, configuración de red y acceso a base de datos.

- Tiempo estimado: 3 días

- Responsable: Técnico en sistemas

Configuración: Personalización del sistema, creación de usuarios y permisos

- Tiempo estimado: 3 días

- Responsable: Desarrollador/Tecnico

Pruebas: Validación de funcionamiento, registro de ventas de prueba, corrección de errores.

- Tiempo estimado: 4 días

- Responsable: Equipo técnico / Usuarios

Capacitación: Formación del personal en uso del sistema, reportes y copias de seguridad.

- Tiempo estimado: 2 días

- Responsable: Capacitador asignado

Puesta en Marcha: Activación oficial del sistema, seguimiento inicial y soporte.

- Tiempo estimado: 2 días

- Responsable: Administrador/Soporte técnico

C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis Requerimientos | █████ |  |  |  |
| Selección Proveedores |  | █████ |  |  |
| Adquisición |  |  | █████ |  |
| Implementación |  |  |  | █████ |
| Pruebas |  |  |  | █████ |

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual Recurrente |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $7.000.000 | $2.000.000 |
| Software | $388.063 | $388.063 |
| Servicios | $500.000 | $3.000.000 |
| Implementación | $1.700.000 | - |
| Contingencias | $1.000.000 | - |
| TOTAL | $10,588,063‬ | $3.500.000 |

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. PROVEEDOR RECOMENDADO

- Nombre: Diversos proveedores según requerimientos del proyecto

- Razón de la Selección: La elección de proveedores se realiza con base en criterios de calidad, costo, soporte y disponibilidad. Esta estrategia permite contar con opciones flexibles que se ajustan a las necesidades técnicas y presupuestales de la empresa, garantizando un equilibrio entre rendimiento, fiabilidad y cumplimiento de plazos.

- Ventajas Competitivas:

- Permite optimizar los recursos al seleccionar la mejor opción para cada fase del proyecto.

- Facilita la contratación de servicios especializados en diferentes áreas (hardware, software, soporte, capacitación).

- Incrementa la capacidad de respuesta ante cambios, imprevistos o nuevas necesidades.

- Disminuye la dependencia de un solo proveedor, reduciendo riesgos técnicos y financieros.

- Favorece mejores condiciones de negociación en precios, tiempos y garantías.

B. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Supervisar regularmente la calidad de los servicios y productos suministrados por cada proveedor.

- Asegurar la existencia de contratos y acuerdos claros que definan tiempos de respuesta, mantenimiento y garantías.

- Mantener un fondo de contingencia para cubrir eventuales gastos técnicos, de soporte o reposición de equipos.

C. PRÓXIMOS PASOS

- Aprobación del costo total por gerencia o arrendador

- Formalizar la compra e instalación de los equipos y licencias requeridas.

- Coordinar la capacitación del personal y la puesta en marcha del sistema.

VII. ANEXOS

- Cotizaciones de proveedores

- Especificaciones técnicas detalladas

- Plan de implementación completo

- Documentación de garantías y soporte

Documento elaborado el: [Fecha]
Próxima revisión: [Fecha]